附件

第二轮自治区生态环境保护督察

第3项整改任务完成情况表

| 整改任务 | 2021年12月，自治区“十四五”水资源配置利用规划和“十四五”节水型社会建设规划均明确下达赤峰市2025年用水控制指标为不超过20.23亿立方米，2022年赤峰市印发实施的《赤峰市“十四五”水安全保障规划》，确定2025年全市用水总量目标时在不计入非常规水资源的情况下，擅自将2025年全市用水总量控制目标确定为21.13亿立方米，超出自治区下达的用水控制目标1.48亿立方米。2023年，全市用水总量达24.97亿立方米，超过自治区下达年度控制指标4.74亿立方米，超用水目标达23.4％。 |
| --- | --- |
| 责任单位 | 区水利局（牵头）、农牧局、工科局、住建局、综合执法局、各镇乡党委和政府 |
| 整改目标 | 坚持量水而行、节水优先，2025年全区用水总量控制在自治区要求的指标范围内。 |
| 整改措施 | - （1）从农业工程节水、农艺节水、机制节水、结构节水等方面持续推进农业高效节水，申请2025年建设高标准农田2万亩以上。推广抗旱品种1万亩。 - （2）全力推进“节水行动”，严格落实《赤峰市“四水四定”实施方案》、《赤峰市水资源节约集约利用“一旗（县、区）一策”》提出的各项措施，坚决推动农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。 - （3）强化取用水审批管理，严格落实《内蒙古自治区水利厅关于印发2023年度地下水管理单元水位水量评估结果的通知》（内水资〔2024〕244号）有关要求，自治区水利厅2024年度地下水管理单元水位水量评估结果印发公布前，除城乡居民生活或者供热管网补水等特殊情形外，暂停审批超水量管控指标单元新增取用地下水。 - （4）开展不合规机电井封闭工作，持续推进元宝山区城区自备水源井、违规农业灌溉机电井封闭工作。 |
| 完成情况 | （1）2025年元宝山区小五家乡、五家镇、平庄镇、风水沟镇申请建设2.4万亩改造提升高标准农田建设项目，现已开工建设。已推广抗旱品种1万亩。 （2）全力推进“节水行动”，完成《赤峰市水资源节约集约利用“一旗（县、区）一策”》提出的各项措施。 （3）按照《内蒙古自治区水利厅关于印发2024年度地下水管理单元水位水量评估结果的通知》（内水资〔2025〕49号）有关要求，开展相关工作。 （4）开展不合规机电井封闭工作，已封闭违规自备水源井22眼。 |