附件
第二轮自治区生态环境保护督察
第20项整改任务完成情况表
	整改任务
	第二轮自治区生态环境保护督察第20项整改任务:2022年全市地下水开发利用控制指标为13.68亿立方米，实际取水量16.36亿立方米，52个地下水管理单元中有24个超管控指标，22个超水量管控指标的单元共超管控目标取水4.39亿立方米。

	责任单位
	元宝山区党委和政府

	整改目标
	坚持量水而行、节水优先，2024年-2025年全市超水量管控指标的单元数量较2022年有所减少。

	整改措施
	（1）从农业工程节水、农艺节水、机制节水、结构节水等方面持续推进农业高效节水，力争2025年完成高标准农田建设150万亩、推广抗旱品种50万亩、改造提升设施农业10万亩、减压高耗水作物5万亩。
（2）全力推进“节水行动”，严格落实《赤峰市“四水四定”实施方案》、《赤峰市水资源节约集约利用“一旗（县、区）一策”》，坚决推动农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损。
（3）强化取用水审批管理，对超管控指标的管理单元区域实施取水许可限审限批，除城乡居民生活或者供热管网补水等特殊情形外，被限批区域暂停审批新增取用地下水。

	

完成情况
	（1）2025年元宝山区小五家乡、五家镇、平庄镇、风水沟镇申请建设2.4万亩改造提升高标准农田建设项目，现已开工建设。已推广抗旱品种1万亩。
（2）全力推进“节水行动”，完成《赤峰市水资源节约集约利用“一旗（县、区）一策”》提出的各项措施。
（3）按照《内蒙古自治区水利厅关于印发2024年度地下水管理单元水位水量评估结果的通知》（内水资〔2025〕49号）有关要求，开展相关工作。2024年-2025年全区单元格未超管控指标。
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